Отчет о деятельности правления

ТСЖ « Янтарный берег-2»

За 2010-2012 гг

( по состоянию на 01.10.2012)

- Снабжение жилого дома по адресу ул. Варшавская д 23 кор 2 ресурсами.

По состоянию на 01 января 2010 ТСЖ « Янтарный берег-2» имеет прямые договора с:

-ГУП «Водоканал» на отпуск холодной воды и прием сточных вод

- Теплоснабжение дома ( отопление и горячая вода) подается на дом на основании договора теплоснабжения, заключенного между Застройщиком и ТГК-1. Между Застройщиком, ТГК-1 и ТСЖ « Янтарный берег-2» подписан Договор поручительства, на основании которого денежные средства за теплоэнергию поступают напрямую от ТСЖ ТГК-1, минуя счет Застройщика. Прямой договор теплоснабжения ТСЖ не могло заключить, т к. не  были переданы на баланс города наружные тепловые сети. 20 сентября 2012 г вышло распоряжение КУГИ о приемки тепловых сетей на баланс, начат процесс оформления документов на заключение прямого договора теплоснабжения.

21.12.2010 заключен прямой договор электроснабжения № 35599  между ТСЖ

« Янтарный берег-2» и ОАО « Петербургская сбытовая компания» , дом переключен на постоянную систему электроснабжения.

На сегодняшний день на баланс города переданы электросети, сети телефонные, водопровод и канализация, радиосеть.

- Организация текущей деятельности по обслуживанию жилого дома.

Обслуживание  дома осуществляется на основании договоров, заключенных с:

- с ООО « Балтийский дом»  № 23/2/2 от 01.07.2010 на санитарно-техническое обслуживание. Эксплуатацию жилого дома возглавляет управляющая Абрамова С. Л.

Количество заявок  жильцов, полученных и отработанных сотрудниками обслуживающей организации за 2010 : аварийного характера 126, текущего характера

1159, за 2011 г : аварийного характера  44, текущего характера 672.

При обходе дома управляющей Абрамовой С. Л. дано заявок и проконтролировано их исполнение : в 2010 г электрикам 165, сантехникам 54, плотникам 597, в 2011 г электрикам 173, сантехникам 58, плотникам 658.

Председателем правления было рассмотрено 110 заявлений жильцов и даны письменные ответы.

- договор № 9 с ЧП Зрентьевой В. Ф на травлю крыс на сумму 2000 руб. в месяц. Крысы травятся ежемесячно.

- на вывоз твердых бытовых и строительных отходов с ЗАО « ПЭКОП». Справочно сообщаем, что 1 куб метр бытовых отходов стоит 380 руб., строительных-450 руб. 00 коп. В августе  2012 г заключен договор с ООО « Созвездие» на вывоз бытовых отходов через евроконтейнеры из расчета 360 руб. за 1 куб. метр, в результате ЗАО « ПЭКОП» также снизил цену до 360 руб. за куб. метр.

- с ООО « Контакт-строй-сервис» на сумму 29000 руб в месяц за обслуживание ИТП

( 2 ИТП с теплообменником по 8500, 2 ИТП без теплообменника за 6000 руб)

-ООО « Коплект –строй» ,с ООО « АДК»,с ООО « Интерстрой», ООО « Технострой» на механизированную уборку снега. ТСЖ заключило договора  с разными компаниями, т к имеется негативный опыт, что в период обильных снегопадов, как это было в 2008-09 гг, у одной компании не хватало техники.

- с ЧП Фроловой О. В. на обслуживание домофонов и системы видеонаблюдения

- на использование  веб-сайта 2000 руб в год с ООО « Жилищная перспектива», обслуживание веб-сайта 800 руб в месяц с ЧП Фролова О. В. Количество заявок

на установку и ремонт домофонов жильцов за 2010-11 гг, выполненных подрядной организацией - 420.

-с ООО « Фонресурс»  на прием платежей через терминал, установленный у дома.

- с ООО « Супр» на обслуживание системы противопожарной защиты

- с АКБ « Мособлбанк»  на прием платежей без комиссии, со Сбербанком договор расторгнут, т к от  жильцов поступало много жалоб на то, что комиссия Сбербанка за прием платежей включалась в наши квитанции. Также имеется договор с банком « Александровский « на прием платеже через терминал в аптеке « Мята»

- ежегодно в апреле-мае ТСЖ моет фасадное остекление  методом промышленного альпинизма, привлекая подрядную организацию, за дополнительные сборы с жильцов дома

- по отдельному договору с альпинистами в зимний период производится очистка козырьков переходных балконов от снега и наледи по необходимости из расчета 1500 руб. за 1 козырек.

3 Устранение строительного брака ( работы проведенные ТСЖ по взаимозачету с застройщиком за электроэнергию):

- в мусороприемных камерах отсутствовала подача воды. Работы выполнены за 13 704 руб. 00 коп силами сантехников ООО « Балтийский дом»

- в доме не работала противопожарная система, произведены работы на 206 073 руб. 49 коп. , система сдана органам Пожарного надзора и введена в эксплуатацию. Кроме того, пожарные шкафы на этажах укомплектованы пожарными  рукавами, крепежными гайками, а также промаркированы и опломбированы. Сумма работ 130 578 руб ( 178 штук)

- теплотрасса, проложенная по жилому дому, находилась в безобразном состоянии : разорванная изоляция трубопровода приводила к повышенным тепловым потерям, отсутствие мостков через трассу, чтобы сантехники, обслуживая дом, по ней не ходили, приводило к еще большим  повреждениям трассы. Изоляция восстановлена, мостки смонтированы на сумму  20 950 руб. 00 коп

- по жалобе квартиры № 93  выведены на технический этаж  канализационные стояки, которые ЛЭК забыл и оставил прямо в 93 квартире. Работы составили  20 163 руб. 00 коп

- произведена дополнительная герметизация температурного шва по жалобе жильцов на задувание в квартиру через температурный шов на сумму 7 938 руб. 88 коп

- установлены зонты над стволам мусоропроводов на крыше на сумму 9 984 руб. и произведены работы по мелкому ремонту кровли на сумму 5 806 руб. 00 коп

- по предписания инспектора ТГК смонтирована дополнительная вентиляция в теплоцентрах на сумму  57 340 руб. 00 коп

- по предписанию Ростехнадзора смонтировано освещение на переходных балконах верхних этажей, необходимое для обслуживания машинных помещений на сумму 12 828 руб. 00 коп

- в 2011 г подписан взаимозачет на устройство парапетов на переходных балконах для защиты кирпичной кладки от разрушения  на сумму 597 440 руб. По проекту парапеты были выполнены из оцинковки, что не эстетично.

Правление решило выделить к этой сумме дополнительные средства для закупки железа с современным покрытием Призма ( аналог пурала). Сумма работ составила 643 659 руб 00 коп. К контролю качества был привлечен специалист технического надзора, за эти услуги выплачено 3 % от стоимости работ 20 210 руб 00 коп.

- отдельный вопрос, заслуживающий особого внимания- падение фрагментов облицовочного кирпича фасада дома. Заказана экспертиза соответствия марки кирпича проектным данным.  Трещина на фасаде в районе 5-6 этажей 8 парадной помечена маяками. Застройщик в ходе переговоров согласился на частичную вычинку фасада методом промышленного альпинизма ( шпатлевание отвалившихся частей), однако правление такая постановка вопроса не устроила.

- в мае 2011 г правление добилось, чтобы застройщик вычистил подвалы от кабелей-времянок, которые остались там после переключения дома на постоянную систему электроснабжения.

Работы текущего характера в 2010-12 гг

- по договору с ООО « Стальком» установлены козырьки над переходными балконами на сумму 256 000 в количестве 8 шт. Только таким образом удалось устранить протечки на черные лестницы из-за попадания атмосферных осадков на балконы.

- Для исполнения решения общего собрания ТСЖ  заключен  договор с ООО

« Балтстройконструкция» , по которому установлены решетки и двери на приямки подвалов в количестве 12 шт.  на сумму 365 900 руб. 30 коп.

- произведен ремонт козырька  над входом в помещение ТСЖ , разбитого падением снега и смонтирована защитная конструкция на сумму  28 610 руб. 00 коп

- по решению правления установлены модуляторы в каждый подъезд на сумму 144 000 для того, чтобы жильцы могли включить телевизор и видеть того, кто звонит с улицы по домофону в их квартиру.

- по решению правления установлены камеры на черные лестницы ( у входа) на сумму  158 380 руб. 00 коп

- потрачено 6 460 руб. на подготовку писем с уведомлениями для проведения заочного голосования и  24544 руб. ( 650 писем) на почтовые услуги.

- по предписанию Жилищной инспекции  согласованы камеры на фасаде жилого дома  на сумму 35 000 руб. 00 коп.

- произведено оштукатуривание, шпатлевание и окрашивание колонн в арке дома на сумму 151 611 руб. 66 коп. Качественную краску норвежской компании « Йотун пейнтс»

бесплатно презентовал ТСЖ  жилец дома, член правления Дитятев С. Г.

- произведена промывка теплообменников  химическим способом на сумму  58 000 руб

-  по решению правления вскладчину с ТСЖ 1 корпуса  закуплена елка и украшения на  сумму 21 970 руб.В 2011 г у елки организован детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- по решению общего собрания путем конкурса коммерческих предложений на заседании правления произведена замена входных дверей в подъезды на сумму  600 540 руб 00 коп.

Установлены двери из алюминиевого  теплого профиля. Выплачено по решению правления 18 000 руб за услуги по техническому надзору за установкой входных дверей.

Произведена заделка откосов после замены дверей на сумму  50 000 руб 00 коп

- по заявлению жильца кв № 581. Установлены у 7 парадной перила для съезда инвалидной коляски на сумму  4000 руб, ограничитель на дороге для подъезда инвалидной коляски к такси.

- по заявлению кВ № 667 произведена досудебная экспертиза лопнувшего тройника на тоски горячего водоснабжения на сумму 10 000 руб 00 коп

- по жалобе кв. № 338 на неработающую вентиляция в квартире произведено сканирование вентканала с помощью портативной видеокамеры на сумму 11 000 руб, при просмотре  материалов выявлено, что канал забит строительным мусором и длинномерными предметами и произведена очистка вентканала на сумму  9000 руб

- по жалобе кв № 442  альпинистами заменено стекло разбитого фасадного остекления на сумму 14 200 руб 00 коп

- окрашены в цвет фасада козырьки над парадными на сумму 16 992 руб 00 коп

- на заседании правления был проведен конкурс на выбор аудиторской проверки деятельности ТСЖ за 2008-2010 гг. Была выбрана компания « Деловое консультирование». Сумма работ составила 36 000 руб за 2,5 года проверки.

- в сентябре 2011 г заключен абонентский договор с фирмой « Монолит» на юридическое обслуживание в размере 18000 руб в месяц. До этого юристы привлекались по разовым договорам.

- по решению правления заменено напольное покрытие на стальное в лифтах на сумму 118 000 руб

- выполнены работы по ремонту кровельных конструкций, поврежденных ураганным ветром  в декабре 2011 г на сумму  26 881 руб 00 коп.

- оплачено 5500 руб 00 коп за экспертизу фасадного кирпича, который осыпается, на предмет соответствия его марки проектным характеристикам.

- по жалобе квартир  2 этажа 8 парадной заказаны замеры шумов Роспотребнадзором на предмет шума, слышного от деятельности ночного бара. На сумму 8340 руб. 00 коп

- по решению правления установлено 6 мощных камер с инфракрасной подсветкой на фасаде дома, чтобы можно было видеть номера машин, на сумму 150 000 руб. Решение вызвано неблагоприятной ситуацией с угоном машин.

- в мае 2011 г по инициативе правления был организован конкурс на обслуживание дома. В нем участвовали ООО « Балтийский дом» и ООО « Евротракт». После конкурса, в котором выиграла компания « Балтийский дом», жители получили дополнительные услуги за ту же цену договора, а именно: покос травы на газонах на 3 раза в сезон, а таким образом, чтобы она не превышала 20 см. мытье лестничных площадок не 2 раза в месяц, а 3. В качестве бонуса для ТСЖ фирмой « Балтийский дом» был произведен клининг 1 этажей с применением профессиональной клининговой техники и химии и 1 раз в зимний период предоставлен трактор для очистки снега без оплаты.

- в сентябре 2011 г клининговой компанией « Чистый дом» был произведен пробный клининг плитки на одном этаже на предмет ее очистки от строительной грязи. Мероприятие успехом не увенчалось, поэтому такую плитку  пришлось менять.

-в ноябре 2011 г на заседании правления был поставлен вопрос о необходимости монтажа освещения в арке дома. Освещение в арке смонтировано. Стоимость работ 20612,24

Работы по благоустройству, оформление земельного участка в общедолевую собственность.

- В 2010 г закуплена земля на газоны на сумму 38 400 руб 00 коп. На заседании правления

член правления архитектор Перов Ф. В. выступил с критикой непродуманной и бессистемной посадки растений на газонах. Им был составлен план пересадки растений и, согласно плана произведена пересадка растений.

-  заказаны в Тресте ГРИИ  и оплачены в размере  50 500 руб.  кадастровые работы по оформлению земельного участка в общедолевую собственность. В феврале 2012 г земельный участок оформлен, ему присвоен кадастровый номер. Процедура длилась с мая 2011 г. После оформления земельного участка правление обратилось в Трест ГРИИ для получения материалов , необходимых для проектирования парковочных мест. Сумма работ 19 363 руб. 08 коп.

Когда документы были выданы, правление обнаружено, что в КГА имеется план благоустройства, на котором парковки, засыпанные землей в 2008 г, изображены. Встал вопрос: как согласовывать парковки, которые уже согласованы, но фактически засыпаны?.

Правление решило искать подрядчика на восстановление парковок, ссылаясь на полученные документы. В настоящее время выбран подрядчик, который должен открыть ордер ГАТИ на устройство парковок и готов начать работы.

- произведена замена 39 м газонного ограждения и установлены решетчатые крышки на урны для того, чтобы в них не складывали пакеты с мусором,  на сумму  66 760 руб 00 коп

- -  на общем собрании в 2010 г поднимался вопрос об уборке пустыря перед домом.  После писем в ГУЖА и Администрацию мы добились, чтобы пустырь убирали районные власти, однако  на правлении поднимался вопрос о дополнительной уборке пустыря . Решили пустырь убирать ежедневно по 1 часу в день кроме выходных с 6.11 по 6.12.11. Фонд оплаты труда 14600 ( 10658+ 3942 налоги). Остальные средства, утвержденные собранием, ушли в фонд экономии.

Работа с административными органами.

- за счет средств муниципального образования во дворе установлены лежачие полицейские. Правление обращалось в муниципальное образование и нас включили в адресную программу. Также ТСЖ обратилось с письмом о включении  жилого дома в адресную программу 2012 г для закупки малых архитектурных форм из средств бюджета на детские площадки.

- решен  вопрос  с демонтажом шлагбаума около « Пятерочки». ТСЖ систематически обращалось в Администрацию  района, в КУГИ, которые в данной ситуации вели себя неадекватно, а именно: присылали ответы, что земельный участок « Пятерочки» находится в аренде у ООО « Империя 21 век», хотя доподлинно было известно, что участок был в аренде на время застройки торгового помещения. Поняв, что переписка с указанными органами перешла в фазу формальных отписок, правление обратилось в ГАТИ, которая возбудила административное дело по факту несогласованных шлагбаумов.

Юристам ТСЖ было поручено на основании полученных документов готовить иск в суд для демонтажа шлагбаума. На выездном совещании, состоявшемся на пустыре перед домом по поводу строительства детского сада , главе администрации района Коровину В. В. был вручен проект искового заявления и пакет документов на демонтаж шлагбаума в судебном порядке. Глава администрации пообещал в 3- дневный срок решить вопрос. Спустя 3 дня шлагбаум, действительно, был демонтирован.

- на заседание правления приходил представитель « Пятерочки» ( ООО « Агроторг») с просьбой согласовать границы земельного участка, т к « Пятерочка» начала оформлять земельный участок. Правление границы не согласовало, потребовав инициировать совещание в земельном комитете.

- в 2011 г состоялось выездное совещание , инициированное Комитетом по строительству,

Администрацией района по поводу начала строительства детского сада. Въезд машин для производства строительных работ планировался между 1 и 2 корпусом. Правлению удалось  убедить участников совещания отказаться от этой идеи и заезжать со стороны общежития.

- В 2010 г жильцы дома жаловались на шум от дизель-генераторов « Пятерочки». После обращения в Роспотребнадзор и активном участии жильца дома Хвоща О. Т., генераторы были убраны.

- в 2011 г с ГУП « Водоканал»  решен вопрос с восстановлением провалившегося колодца у 8 парадной и асфальта около него. Асфальт с огромным провалом около 7 парадной восстановлен силами обслуживающей организации « Балтийский дом»

- заключен договор с Роспотребнадзором по жалобам квартир нижних этажей 8 парадной на замер шумов в ночное время от работы « Чика-бара» на сумму 8400 руб

Работа с неплательщиками.

1 заключен договор с адвокатским кабинетом на подготовку и рассылку претензий на сумму 24 000 руб ( 90 писем)

Председатель и управляющая регулярно проводят обзвоны неплательщиков. В результате такой  погашена задолженность на сумму :736 706 руб по квартирам.

| № квартиры | Был долг | стало |
| --- | --- | --- |
| 32 | 82156 | 20976 |
| 41 | 70000 | 15464,06 |
| 89 | 83000 | 10269 |
| 380 | 300 000 | 72 896 ( 4 месяца) |
| 691 | 143000 | 68766 |
| 739 | 81390 | 12802 |
| 278 | 71507 | 2801 |
| 221 | 36377 | 12599 |
| 647 | 90000 | 4150 |

По нежилым помещениям для сбора долгов был применен метод отключения помещения от ресурсов. В результате подобных действий задолженность на 20 сентября по нежилым помещениям была 720 000 на 20 марта стала 231 000. Собрано 489 000.

В июле 2012 г поданы иски по взысканию задолженности в размере 695 550 руб. 90 коп в отношении квартир №№  638,79,391,600,214,336,356,691, 219. Собственник квартиры № 219 погасил задолженность в размере 63956 руб 00 коп после получения повестки.

В сентябре 2012 г собираются документы и готовятся к подаче исковые заявления  по взысканию задолженности по квартирам №№ 264,265,376,418,424,427,466,485,679,683,749. Общая сумма задолженности по 11 квартирам  923 236 руб 00 копеек.

Долги собственников перед ТСЖ по состоянию на 20сентября 2012 г 6 600 000 рублей , из них 2771 657 руб текущая задолженность сентября, а 4000 000 просроченная задолженность. Для сравнения- по состоянию  на 01 .01.10 задолженность была 8 278 306 руб.37 коп.

Судебные дела.

После запуска горячей воды в парадных 7,8 выявился строительный брак чугунных тройников, установленных на стояках горячего водоснабжения в в кв № 546 и кв № 667.

Собственниками квартир поданы иски. В настоящее время рассмотрен иск кВ. № 546, ущерб в размере 300 000 постановлением суда возмещает Застройщик на основании строительной гарантии на жилой дом. Застройщик с решением не согласился, подал апелляционную жалобу. В августе 2012 гапелляция рассмотрена. Решение оставлено без изменений.

В судебном процессе по иску кв № 667  ответчик ЛЭК, ТСЖ выступает 3 лицом. Дело находится в стадии рассмотрения.

По иску ООО « Йотун Пейнтс» к собственнику вышерасположенной квартиры Словягиной Л. Е. и ТСЖ « Янтарный берег-2» и Застройщику судья прияла решение взыскать в равных долях ущерб от протечки в результате дефекта канализационной заглушки ( трещины) с ТСЖ « Янтарный берег-2» и ООО « Фирма « ЛЭК ИСТЕЙТ» по 65 000 с каждого. Поскольку ТСЖ « Янтарный берег-2» не обслуживает дом самостоятельно, оно выставило претензию о возмещении ООО « Балтийский дом».

В судебном процессе по иску ООО « Йотун Пейнтс» о возмещении ущерба от протечки из кв 572 виновным признана кв 572. Готовится апелляционная жалоба. ТСЖ « Янтарный берег-2» выступало 3 лицом.

В отношении взыскания коммунальных платежей в судебном порядке подан иск по кв 175 по причине юридически сложной ситуации  ( не понятно, кто должен платить, если владелец умер).

По скачку напряжения на временной подстанции ( КТПН) с июне 2009 было подано 3 иска по возмещению ущерба. 1 иск квартиры № 11 на 242 000 руб 00 коп, два иска на 50 000 руб. При подаче первых исков, где было два ответчика ЛЭК И ТСЖ « Янтарный берег-2» виновным был признан ЛЭК, однако собственник кв. № 11 Карапетян Г. В. подал иск в отношении одного ответчика , а именно: ТСЖ « Янтарный берег-2». Привлечь вторым ответчиком компанию ЛЭК истец отказался. Денежные средства были взысканы с ТСЖ по судебному решению, в настоящее время в Арбитражном суде рассматривается регрессный иск ТСЖ  « Янтарный берег-2» к ООО « Л1». Назначена экспертиза.

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ.

По состоянию на 20.09. 12  экономия по всем статьям деятельности составила 10 313 643 руб 53 коп.  на расчетном счете на 20.09.12  6 485 300 руб. В долгах 3 828 343 руб 00 коп.

В период с  декабря 2008 г по настоящий момент ТСЖ « Янтарный берег-2» имеет доходы от сдачи в арену подвального помещения « ремонт обуви» площадью 10,5 кв. м, с

01 октября 2010 по по 01 октября 2012 г сдавалось в аренду подвальное помещение между 7 и 8 парадными площадью 39,21 кв. м. Ставка аренды утверждена общим собранием в 2010 г -450 руб за кв. метр. Кроме того, ТСЖ « Янтарный берег-2» получает доход от рекламных вывесок на фасаде здания. Ставка аренды фасада рассчитывается по формуле, т е является общегородской ( 500 руб за кв. метр) . Суммарно  в период с 2008 по 01.01.2012 получено дополнительных доходов на сумму  840221 руб. 05 коп, уплачен налог на доходы в размере 50 413 руб 00 коп.,  чистый доход  на 789 808 руб 05 коп. По состоянию на 01.09.2012 за 2012 г получен доход 534 300 руб 00 коп.

Динамика получения дополнительных доходов:

2008 г 19 547 руб 88 коп, 2009 г – 129 406 руб. 41 коп.,2010- 214 027 руб. 32 коп., 2011 г- 477 239 руб. 44 коп.,2012 г – 534 300 руб 00 коп.

В 2012 г ТСЖ « Янтарный берег-2» по решению правления заключило договор о неснижаемом остатке на расчетном счете в Сбербанке и получило дополнительный доход от начисления процентов в размере 182 753 руб. 22 коп. за период с 01.02.12 по 01.08.12.

Исполнение решений общего собрания 2010-11 гг

| Вид работ | Сумма работ | ФактическФактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Косметический ремонт этажей | 4 471 920 | ВЫПОЛНЕНО в апреле-мае 2012 г на сумму 4 322 880 руб0 00 коп. Экономия по статье 149 040 руб. 30 коп. |
| Замена входных дверей | 423 000 | ВЫПОЛНЕНО 60540 руб 00 коп стоимость 10 дверей |
| Доплата дворникам за рассыпание земли | 18000 | ВЫПОНЕНО 18000. |
| Окраска ограждений | 76572 | ВЫПОЛНЕНО Красили 1 раз в 2011 г 24 400 руб 00 коп 2-ой раз в мае 2012 -42540 руб. 00 коп. Итого 66940 руб. 00 коп. ремонт ограждений 41 182 руб. 00 коп. |
| Зеркала в лифты | 48000 | ВЫПОЛНЕНО БЕСПЛАТНО Бонус от клиники « Борменталь» |
| Закупка цветов и кустарников | 100 000 | ВЫПОЛНЕНО 85 530 руб 00 коп кустарники закуплены в 2010 г, в 2010 и 2011 закупалась рассада на клумбы у подъездов. |
| Ежемесячная уборка пустыря | 350 400 | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО 14600руб 00 коп уборка 1 раз с 06.11.11 по 06.12.11 |
| Установка решеток с замками и козырьков на приямки подвалов | 365900 | ВЫПОЛНЕНО 365 900 руб 30 коп |
| Устройство парковок, проектные работы | 2 466 650 | НЕ ВЫПОЛНЕНО. Оплачено за согласовательные работы 130 000 руб 0 коп ( 100 000+30 000 проект) |
| Установка козырьков на верхних этажах переходных балконов | 256000 | ВЫПОЛНЕНО 256 000 РУБ 00 КОП |
| Переоборудование контейнерных | 500 000 | ВЫПОЛНЕНО Ликвидирована контейнерная у 1 парадной (переход на евробаки), смонтировано устройство контроля доступа в мусоросборники на 20 000 руб. |
| Закупка евроконтейнеров | 128000 | НЕ ВЫПОЛНЕНО, т к контейнеры предоставлены бесплатно в пользование. |

Исполнение решений общего собрания, проводимого в форме заочного голосования в декабре-марте 2012 г ( протокол  от 01.03.2012 гг)

| Вид работ | Сумма работ | ФактическФактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Косметический ремонт 1 этажей | 3 366 886 | ВЫПОЛНЕНО 3 367 886 |

Большинство работ по ремонтам в жилом доме было проведено в период с февраля по сентябрь 2012 г, поэтому хочу отдельно остановиться на перечне данных работ:

- Заменена напольная плитка в парадных 3,4 общим объемом 750 кв. м, а также частично на этажах в парадных 5,6,7 общим объемом 260 кв. м, кроме того 22, 6 кв. м было уложено в подвальном помещении , предназначенном для обслуживающего персонала. Итого объем работ по замене напольной плитки 1032,6 кв. м. Стоимость работ составила 1 445 294 рубля 30 копеек, что составляет 1399 рублей 66 коп. за метр, включая демонтаж старой, монтаж новой плитки, клей, а также стоимость самой плитки ( по 300 руб за кв. метр). По отдельным договорам произведена замена плитки на 15 этаже 4 парадной на сумму 42854 руб 68 коп. и на 10 эт. 4 парадной ( плитка + косметический ремонт)57 856 руб 68 коп.

Указанные работы были проведены по решению правления, замене подлежала бурая метлахская плитка, которая либо отваливалась, либо была измазана строительным клеем.

- В апреле  2012 г ТСЖ « Янтарный берег-2» по обращению кв.№№ 668,674,667 была оплачена и произведена акустическая экспертиза сотрудниками Роспотребнадзора на предмет замеров шума, создаваемого Чика-баром. Стоимость экспертизы 6410 руб. 62 копейки. Замеры производились в квартире № 667, т к собственники кв. № 674,668 отказались пускать к себе Роспотребнадзор. Экспертиза показала, что шумы от музыки в пределах нормы, однако, заявителю, собственнику кв. № 667 Жарову Ю. И. были переданы материалы, а именно, действующие санитарные нормы, из которых следует, что деятельность заведений, использующих музыку, должны заканчиваться в 23 часа. Данный факт может служить основанием для обращения в суд собственниками, права которых нарушены.

- В апреле 2012 г были выполнены решения общего собрания , а именно: произведен косметический ремонт парадных. Общая сумма работ по ремонту парадных ( без 1 этажей) составила 4 224 558 руб 70 коп. Дополнительных работ по заделке трещины между лифтами после демонтажа листа ДСП  в 1 парадной 83 320 руб 00 коп.  По отдельному договору выполнен ремонт на 11 этаже 4 парадной на сумму 15 002 руб 00 коп. Итого 4 322 880 руб. 00 коп.

- Произведен ремонт 1 этажей на сумму 3 366 886 руб 53 коп. ( утверждено решением общего собрания от 01.03.2012 на сумму 3 367 886 руб 00 коп)

- Оплачены услуги технического  надзора в размере 3 % от суммы заключенных контрактов на ремонт 1 этажей в размере 101 036 руб 00 коп. технический надзор за простым косметическим ремонтом парадных осуществлялся в счет оклада, который ежемесячно выплачивался с 01 июня 2011 г по 01 июля 2012 г в размере

11 000 руб. 00 коп. Общая сумму выплат  в виде оклада   143 000 руб. 00 коп.

- В апреле 2012 г произведены высотные работы с целью установления анкеров над пентхаусами для качественного мытья фасадного остекления квартир, расположенных под пентхаусами в центральной части дома. Ежегодно, производя работы по мытью фасадного остекления методом промышленного альпинизма, мы сталкивались  с проблемой: выступающие пентхаусы не дают возможности мойщикам притянуться к стеклу и качественно его отмыть, мытье производилось аппаратом высокого давления. После монтажа анкеров фасадное остекление помыто в мае 2012 г ручным способом. Сумма  работ по монтажу 160 анкеров составила 194 000 руб 00 коп

- Устранение строительного брака путем взаимозачетов  застройщиком за электроэнергию:

  - В апреле 2012 устранено протекание витражных конструкций в кв. №№ 426,270,276,587  на сумму 15 152 руб, в июне по кв. 187 на сумму 15 879 руб 00 коп., закреплены парапеты и водосточные лотки на сумму 8 872 руб 00 коп

  - В июле 2012 г выведены стояки канализации из пентхаусов на кровлю . сумма работ 58 777 руб. 07 коп.

  - В августе 2012 г заделана трещина на кровле на сумму 3 767 руб. 00 коп.

- За счет дополнительных целевых взносов жильцов в мае 2012 г. произведена централизованная помывка витражного остекления на сумму 273 580 руб. 40 коп.( по 40 руб за кв. метр) методом промышленного альпинизма.

- В мае 2012 г произведена оплата в размере 30 000 руб 00 коп за восстановление проекта благоустройства территории у проектировщика дома ООО « АРКО» для реализации идеи члена правления Перова Ф. В.. Идея заключается в следующем: чтобы сэкономить время на новый проект организации парковок и его согласования, было предложено восстановить старый проект и « произвести работы, которые фактически не выполнил застройщик». Проблема еще и в том, что для любого нового проектирования необходимо разрешительное письмо КГА . Учитывая, что на пустыре будет строиться детский сад и школа, такое письмо мы имеем риск не получить, т к нарушаются санитарные нормы между парковками и детским учреждением.

В июле 2012 г по решению правления заключен договор с компанией, которая будет делать асфальтирование под парковки у парадных с 5 по 8, а также берет на себя обязательства открыть ордер ГАТИ. За согласовательные работы оплачено 100 000 руб .

- Оплачено за продление согласования камер на фасаде ( 16 штук) 40 000 руб. 00 коп, оплачено за  согласование установки новых 22 камер на фасаде дома 66 000 руб 00 коп.

- В мае 2012 г произведена окраска ограждений газонов 709 метров на сумму 42 540 руб 00 коп, произведен ремонт ограждений, заменена дверь на кровле на сумму 41 182 руб 00 коп.

- По решению правления в мае 2012 г была заказана  экспертиза облицовочного кирпича на сумму 5 500 руб. 00 коп. на предмет соответствия марки кирпича и раствора  тем параметрам, которые заложены в проекте. Экспертиза установила, что и кирпич ,и раствор нужной марки. В сентябре заключен договор на сумму

55 000 руб с экспертной организацией « Финэксперт» на осмечивание работ по провалившейся вокруг дома отмостке и ремонту фасада. После получения данных экспертизы будет выставлена претензия застройщику, и далее арбитражное разбирательство.

- В июне  2012 г закуплены новые почтовые ящики на сумму 235 810 руб. 00 коп

- Установлена защита от воды из оцинкованного железа под наружный водосточный лоток ( предотвращение разрешения кирпича на кровле), произведена герметизация  трещин в кирпичных стенах на фасаде  ( 8 парадная) на сумму 77 440 руб 00 коп.

- В июле 2012 г оштукатурены и окрашены откосы дверей в мусоросборники и на черные лестницы на сумму 67 845 руб. 00 коп.

- В июле 2012 г  произведены  работы по облицовке входов в ГРЩ тротуарной плиткой, установлены металлические окрытия на сумму 82 597 руб. 00 коп.

- В августе 2012 г смонтированы устройства контроля доступа в мусороборники парадных 1-4 на сумму 20 000 руб 00 коп, в сентябре аналогично по парадным с 5 по 8 на сумму 20 000 руб. 00 коп.

- Заключен договор на вывоз мусора посредством евроконтейнеров по цене за куб в 360 руб.

- В августе 2012 г произведена замена наружной канализационной трубы на сумму 29860 руб 00 коп., которая на 80 % была забита цементом.

- В августе 2012 г произведены работы по уменьшению выступающих частей  3 крылец с улицы Варшавской на сумму  77 750 руб 00 коп, т к коляскам было не проехать по тротуару.

- В августе 2012 г произведена окраска дверей на сумму 51 420 руб 00 коп, и окраска пожарных лестниц , дверей венткамер на кровле и крылец ГРЩ на сумму 40 428 руб.00ко

- В сентябре 2012 г произведены работы по ликвидации протечек витражного остекления на сумму 21 042 руб. 00 коп.

23. Произведено сканирование и прочистка вентканала по жалобе кв. № 5 на сумму

25000 руб. 00