|  | Бюджет 2013-2015 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемый бюджет с 01.01. 2013- 01.05.15 гг | Фактически исполнено с 01.01.13 по 01.05.15 | экономия | перерасход |
| 1. | Резервный фонд 1 000 000 Примечание. Сальдо по доходам, заложенное в бюджет1 461 422, а фактическое 1222 983 ( -238439 от рез.фонда. Итого резервный фонд 761 561 руб. резервный фонд 761 561 руб. | Март 11250,00 установка циркуляционного насоса на систему ЦО Август 2013 г 43 139,00 ( ООО « 21 век»)установка столбов-ограничителей около контейнерных) Июнь 82037,01 замена двигателя лифта в 5 парадной 75160,00 замена прокладок теплообменников Июль 2013 г 71990,00 ( ИП « Артемьев А. В.») ремонт крыльца ТСЖ 20649,00 работы по устранению протечек витражного остекления и кровли. 58400,00 разборная чистка и химическая промывка теплообменников Январь 2013 г 50 080 ( ООО « ТСБ» установка видеонаблюдения в помещение ТСЖ Февраль 2013 г 45680,00 устройство гидроизоляции в 12 подвале около помещения 55-Н 00 ( ИП « Артемьев А. В.») . 65 000,00 поверка манометров, ремонт ИТП 65153,00 устройство четырех вентиляционных выходов канализационных стояков над кв. 199,353 Установка насоса и образование приямка для насоса в подвале по причине затопления помещения 55-Н,замена канализационного лежака для ликвидации подтоплений помещения 55-Н. трудовой договор 22800, налоги 6890. Итого 29690,00 Ноябрь 2013 г.по просьбам жильцов 4 парадной на сумму 13 800,00 руб. установлен электронный кодовый замок на внутреннюю дверь , отсекающую лифтхолл от холла с почтовыми ящиками, т.к парадная является проходной. Ноябрь 2013 г 143 317,00 работы по восстановления работы шлагбаумов. 43134,00 перемонтаж водосточных труб по жалобе кв. № 338 на грохот воды по мансардной кровле над его квартирой 21269,00 Замена ручек входных дверей, стеклопакетов в 2013 г ИТОГО за 2013 год 839748,01 42871,00 Замена ручек входных дверей, стеклопакетов в 2014 г Май 2014 30 000,00 аудит за 2013 г Сентябрь 2014 -Ремонт кровли 115 599, 20636,7 февраль 2014 ремонт канализации и пожарного трубопровода Ремонт лифтов в 2014 г.: - 65018 ремонт редуктора1 парадная грузовой лифт - 13579 масло для редукторов. 52328,00 утепление стены по жалобе кв №111 46828,00 утепление стены по жалобе кв №106 34350,00 замена 3 задвижек на задвижки naval Замена части розлива ХВС на 4 парадной: 43322,68 материалы 49580,16 работы Итого за 2014 г 514 112,54 Итого за 2013-14 гг 1 353 860,55 |  | 592299,55 |
| 2. | Асфальтирование: расширение парковочной зоны ( ликвидация островков-газонов во дворе перед 8 парадной, перед 4 парадной и разделительный газон у 11 парадной между въездом и дворовой территорией) Всего 252 кв. м по 2600 руб= 655 200 руб. Ямочный ремонт асфальта в пределах земельного участка ТСЖ 300000. Итого 955 200 руб. 00 коп. | ( договор с ООО « Евро-сарт»). Перерасход по статье 265 703 руб. 00 коп. Покрыт из резервного фонда ( протокол правления 8/13 от 10.09.2013) 1 220 903 руб. 00 коп. |  | 265 703 |
| 3. | Окраска и частичный ремонт ограждений 993 метра 240 000 | Май-Июнь 2013 193866 руб. 00 коп ( ООО « 21 век») окраска ограждений газонов, ремонт, окраска ограждений над паркингом, Январь 2014 г 50 000,00 ремонт ограждений, крепеж контейнерных площадок Июнь 30 000,00 установка столбиков у контейнерной, ремонт ограждений Итого 273 866,00 |  | 33866,00 |
| 4. | Компьютеризация процесса сдачи показаний счетчиков воды и подачи заявок на сантехнику и электрику ( через интернет). Пояснение: заключается договор с компанией, которая ставит программное обеспечение с присвоением все желающим « личного кабинета», через который житель сможет отправлять заявки и показания счетчиков воды. Затратная часть проекта: программное обеспечение- бесплатно, оплата с дома в месяц 8050 руб, разовая покупка компьютера дежурному 30 000 руб. 00 коп . Итого 30 000+8050*28 мес = 255 400 руб 00 коп. 225 400 руб | (Примечание. Оплата в размере 7904,73 в месяц с октября 2013. Заложено в бюджет с 01.01.13 по 8050.) Компьютер 36680,00. Экономия 9 мес*8050=72450 Расходы с 01.10.13 по 01.01.14 7904,73*3 мес= 23714,19 . Расходы с 1.10 2013 по 1.05.2015 150 189,87 руб. | 75210,13 руб |  |
| 5. | Утверждена доплата бухгалтеру в размере 7000 руб ( 6090 на руки+910 подоходный налог)+ 30,2% налоги с ФОТа 2114 . Итого 9 114* 28 мес= 256 032 в связи с тем, что добавилась работа ( учет коммерческой деятельности ( реклама, аренда)). «На руки» бухгалтер получала 19140 до 28.05.2011 ( заложено в статью « АХР») После повышения на руки бухгалтер получает 25230 руб . Заложить в бюджет 256 032 руб | 9144 в месяц С 01.01.13 по 01.05.15 потрачено 256032 руб. |  |  |
| 6. | Повышение заработной платы дежурным администраторам с 10 000 до 12 100 ( на 30%, тк не повышалась с 2008 г. Средняя инфляция 8% в год) Без повышения квартплаты. Необходимо заложить в бюджет увеличение ФОТа на 12418 руб 00 коп в месяц*28 мес=347 704 руб. 00 коп. выплата разовой премии в размере 6300руб за период с октября 2012 по декабрь 2012 в связи с увеличением объема работы ( шлагбаумы) 12418( ФОТ)* 3 мес=37254 руб. ИТОГО 374 704+37254= 384958 384 958 | Премирование диспетчеров 147 126,65 – разово.( доплата с октября 2012 по август 2013 включительно) С 01.09.2013 по 12418 в месяц=49672,00 Итого 384958 |  |  |
| 7. | Замена полов в лифтах на алюминиевые ( 14 лифтов* 10 000) 140 000 | Сентябрь 2013 г 130648 руб. 00к оп ( ООО « СМУ-сервис») Экономия 9352 руб. 00 коп учтена в резервный фонд | 9352,00 |  |
| 8. | Окраска теплоцентров и водомерных узлов ( полы и стены) 80 000. 80 000 | 68662 трудовой договор . налоги 30,2%. Итого 89398. |  | 9398,00 |
| 9. | Ремонт фасада ( 328 вывесов альпиниста) и устройство частичной защиты парапетов балконов 717 262 | 103 800 трудовые договора ремонт облицовочного кирпича на балконах жильцов со стороны двора, налоги 30,2%31348. Итого135148. Ремонт фасада произведен ЛЭКом со стороны Варшавской, хотя гарантийный срок закончен. Застройщик отказался ремонтировать балконы со стороны двора, мотивирую тем, что жильцы должны сами обращаться были в рамках гарантийного срока. Их отремонтировало ТСЖ. Июль 17440,00 ремонт фасада над кв. № 109 Сентябрь 2013 74778руб. 00 коп ( ИП « Артемьев А. В.») работы по устройству защиты на фасаде из оцинковки под наружные водосточные лотки 26580,00 крепление козырьков переходных балконов Итого 253 946,00 | 463316 |  |
| 10. | Ремонт провалившейся вокруг дома отмостки 1 058 150 | ТСЖ проиграло в суде 1 инстанцию и апелляцию, но выиграло кассацию по судебному иску к Застройщику. В настоящее время начато исполнительное производство по взысканию средств с застройщика. | 1058150 |  |
| 11. | Перемотка пожарных рукавов 134 шт. 1 раз в год* 2 года и 2 раза в год испытание пожарного водопровода ( перемотка 18000 в год, испытание 55610 в год. Итого 73610*2 года=147220. 147220 | Июнь 2013 г перекатка 12700,00 налоги 30,6% 3835. Итого 16535,00. Испытание пожарного водопровода 35290,00 ( с 01.06.2013 по 01.01.2014) Всего расходов 51 825,00 | 95395,00 |  |
| 12. | Установка решеток-отсечек на верхних этажах лестниц 143000 | Не выполнено | 143000,00 |  |
| 13. | Установка решеток с замками над приямками-входами в подвал 374 000 | Апрель 2014 248000,00 установлены решетки с замками над приямками-входами в подвал | 126000,00 |  |
| 14 | Испытание пожарных лестниц 100 000 | Ноябрь 2013 г Испытание пожарных лестниц и мансардных ограждений 60705,00 Июль 2014 г 28 000,00 монтаж пожарной сигнализации в ТСЖ и диспетчерской по предписанию МЧС Итого 88705,00 | 11295,00 |  |
| 15 | Закупка клапанов подпора 256 000 | Март 2013 г 128300,00 закуплен 1 клапан и установлен во 2 блок жилого дома ( парадные5,6,7,8,9) | 127700,00 |  |
| 16. | Замена пускателей в лифтах 80 000 | Февраль 2015 г 222 811 произведена замена сальников редуктора лебедки в лифтах парадных 1,2,3,6,7,8,9,10,11 |  | 142 811,00 |
| 17 | Ремонт 1 этажей 917 040 | 2014 г 12746,00 Замена радиатора на 1 этаже 2 парадной, перемонтаж труб в 11 парадной 117013,00 ремонтно-отделочные работы на 1 этажах парадных 1,2,4,6,8 ( частично) ,10,11 50578,00 материалы на 1 этажах парадных 1,2,4,6,8,10,11 182942,00 подвесные потолки и светодиодные светильники в парадные 2,4,6,8,10,11 15340,00 Подключение светильников подвесных потолков Апрель-май 2015 г производится окраска стен и потолков в парадных 3,4,5,9 , частично 8,оплата в мае 2015 г Итого 378 619,00 | 538421,00 |  |
| 18 | Замена почтовых ящиков 170 000 | Март 2105 154 033 Ящики 17960,00 Номерки на ящики (483 шт) 27305,00 Демонтаж старых ящиков ( 83 секции), установка новых, наклейка номерков Итого 199 298,00 |  | 29298,00 |
|  | Итого 7005823 руб.00 коп | Итого 5431359 руб. 42 коп. | 2647839,00 | 1073375,55 |

Доходы от коммерческой деятельности.

2013 год

| Доходы ,не связанные с основной деятельностью ТСЖ |
| --- |
| / без учета паркинга / |  |
| Нач.остаток на 01.01.13г |  | 1 222 983,11 |  |
| Поступило на р/счет | 1 359 424,12 |  |
| Закрытие кред.задолжности |  | 85381,00 |  |
| Учтен договор с РТУ |  | 16937,84 |  |
| Получено всего за год | 1 461 742,96 |  |
| Начислен налог на доходы |  | 87 705,00 |  |
| Чистый доход на конец года |  | 1 374 037,96 |  |
| Кон.остаток на 31.12.2013г |  | 2 597 021,07 |  |
| Погашается недобор по смете за счет дохода |  | -2 597 021,07 |  |
| Сальдо доходов на 01.01.2014г. |  | 0,00 |  |

Расшифровка по видам доходов:

| № п/п | Вид дохода | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аренда чердака / кв.215,323,324,411,453,,499 / | 138 812,00 |
| 2 | Аренда подвалов | 746 951,12 |
|  | Итого по аренде | 885 763,12 |
| 3 | Реклама | 245 196,00 |
| 4 | Услуги интернета | 228 465,00 |
| 5 | Вознаграждение 8% от ФГУП РС | 16 937,84 |
| 6 | Закрытие кредиторской задолжености | 85 381,00 |
|  | Итого за 2013 г. | 1 461 742,96 |

2014 г.

| Доходы ,не связанные с основной деятельностью ТСЖ |
| --- |
| за 2014г / без учета паркинга / |
| Нач.остаток на 01.01.14г |  | 0,00 |
| Поступило на р/счет | 1 171 527,00 |
| Закрытие кред.задолжности |  |  |
| Учтен договор с РТУ |  | 18122,98 |
| Получено всего за год | 1 189 649,98 |
| Начислен налог на доходы 6% |  | 71 379,00 |
| Чистый доход на конец года |  | 1 118 270,98 |
| Кон.остаток на 31.12.2014г |  | 1 118 270,98 |
| Закрыто отрицательное сальдо сч 96 на31.12.14 |  | 641 238,10 |
| Сальдо доходов на 01.01.2015г. |  | 477 032,88 |

Расшифровка по видам доходов:

| № п/п | Вид дохода | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аренда чердака / кв.215,323,324,411,453,,499 / | 154 644,00 |
| 2 | Аренда подвалов | 558 057,00 |
|  | Итого по аренде | 712 701,00 |
| 3 | Реклама | 222 486,00 |
| 4 | Услуги интернета | 236 340,00 |
| 5 | Вознаграждение 8% от ФГУП РС | 18 122,98 |
|  | Итого за 2014 г. | 1 189 649,98 |

Договора с РСО.

1.Снабжение жилого дома по адресу ул. Варшавская д 23 кор 1 коммунальными  ресурсами.

По состоянию на 01 января 2015  ТСЖ « Янтарный берег-1» имеет прямые договора с:

-ГУП «Водоканал» на отпуск холодной воды и прием сточных вод

- ОАО «Тепловая сеть Санкт-Петербурга» на отопление и горячее водоснабжение

- договор электроснабжения с  ОАО « Петербургская сбытовая компания» .

Задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов ТСЖ « Янтарный берег-1» не имеет.

2.	Организация текущей деятельности по обслуживанию жилого дома.

Обслуживание  дома осуществляется на основании договоров, заключенных с:

- с ООО « Невский дом»   на санитарно-техническое обслуживание. Эксплуатацию жилого дома возглавляет управляющая Абрамова С. Л.

Количество заявок  жильцов, полученных и отработанных сотрудниками обслуживающей организации за 2013 : сантехниками- 225, электриком- 160, плотником- 32,  в 2014 г. сантехником- 278 электриком- 198 плотником- 48.

Председателем правления было рассмотрено 62 заявления жильцов и даны письменные ответы.

К административной ответственности в 2013, 2014 гг. ТСЖ « Янтарный берег-1» не привлекалось.

В июле 2013 г органами МЧС была проведена плановая проверка соблюдения правил и норм пожарной безопасности в жилом доме, выдано предписание на устранение нарушений. Предписание исполнено.

Задолженность собственников перед ТСЖ на 31.12.2014 г. составляет 3 157 000 руб, на 31.12.2013 г – 2 924 000 руб.

Председатель правления ТСЖ « Янтарный берег-1»                          Е. Ю. Соловьева

Главный бухгалтер                                                                                  Т.Ю. Пелюхова